重庆市高层建筑可燃雨棚、突出

外墙防护网整治攻坚行动专项工作方案

根据1月29日全市消防工作电视电话会精神，按照《重庆市高层建筑消防安全综合治理工作方案》（渝府办发〔2021〕15号）的安排部署，为有序推进我市高层建筑可燃雨棚、突出外墙防护网整治攻坚行动，确保年底前完成整治任务，特制定如下专项工作方案：

一、工作目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中三中四中五中全会精神，按照市委、市政府有关部署，把高层建筑可燃雨棚、突出外墙防护网整治作为一项重要任务，坚持人民至上、生命至上，确保在今年12月底前完成全市所有高层建筑可燃雨棚的拆改。

二、责任分工

按照“属地原则”专项工作由各区县人民政府负责；按照“属事原则”市级有关部门按职能职责负责各自领域的有关工作。

（一）区县政府职责。各区县人民政府要切实履行攻坚行动的主体责任，进一步完善和强化工作机制，制定工作方案，明确专人专班，“一对一”跟踪推进，区县政府分管领导要紧盯不放，深入实地检查、指导，推动攻坚行动按期完成。依法开展联合整治，精心组织安排，注意方式方法，避免激化矛盾。

（二）市级部门职责。市级相关部门要切实履行攻坚行动属事责任，指导各区县推进攻坚行动。主要职责分工为：

1．市住房城乡建委：牵头整体工作推进和调度指导；

2．市城市管理局：牵头“定点拆除”综合执法工作；

3．市消防救援总队：开展消防安全培训和宣传教育。

三、工作内容

（一）强化发动引导。各区县结合实际制定专项工作方案，应明确目标任务、职责分工、具体措施、时间节点和工作要求，确定一名区县分管领导和牵头部门，建立高层建筑可燃雨棚、突出外墙防护网整治情况台账。同时，各区县应及时发布整治通告，发动社区、物业服务企业等一线力量开展全面排查整治，做实做细群众工作，积极引导业主自行拆改高层建筑可燃雨棚、突出外墙防护网等消防安全隐患点。

（二）开展集中拆改。各区县建立政府补贴、多方分担等整改保障机制，结合市容环境提升、城市更新行动等集中开展拆改。由消防救援部门会同住房建设、城市管理等部门开展消防安全培训和宣传教育。6月底前对高层建筑设置的可燃雨棚进行自行拆除或更换为不燃、难燃材料；对突出外墙的防护网进行自行拆除、更换或开设应急疏散逃生口。9月底前对拒不整改的，由城市管理部门牵头，住房建设、消防救援、公安等部门配合，开展综合执法，进行“定点拆除”。12月底前，所有高层建筑可燃雨棚全部完成拆改。结合实际推进多层建筑可燃雨棚、突出外墙的防护网拆改工作。

（三）严格日常管理。各区县要督促社区、物业服务企业切实履行好及时发现、劝阻、报告高层建筑新增可燃雨棚、突出外墙防护网等消防安全隐患点以及宣传、教育、培训消防安全知识的职责，发挥社区、物业服务企业作为高层建筑消防安全管理一线“前哨”作用。

市经济信息委、市商务委、市市场监管局、市消防救援总队大力倡导和推广阻燃雨棚的生产、销售和安装，阻止可燃雨棚进入高层建筑。

（四）加强宣传工作。按照“政府主导、部门指导、单位主责、综合治理、标本兼治”的原则，聚焦可燃雨棚、突出外墙防护网整治攻坚行动，通过媒体宣传、社会化宣传等多种形式，广泛宣传、培训教育，普及消防知识，营造浓厚氛围，增强群众自防自救能力，扎实开展高层建筑可燃雨棚、突出外墙防护网整治攻坚行动。

四、工作要求

（一）加强组织领导。各区县人民政府要认真落实攻坚行动主体责任，加强攻坚行动工作机制建设，压实相关部门工作责任，切实提高攻坚行动工作成效。

（二）加强督促指导。市住房城乡建委会同市级相关部门对区县攻坚行动工作进行督促指导，研究解决推进中的突出问题，推广交流推进中好的经验做法。

（三）强化信息报送。各区县请于3月15日前报送《重庆市高层建筑可燃雨棚、突出外墙防护网整治联系回执表》（见附件1）；3月25日前报送工作方案；每月25日前报送《重庆市高层建筑可燃雨棚、突出外墙防护网整治情况统计表》（见附件2）和工作小结，工作小结主要包括完成情况、经验做法、存在问题及下一步工作打算。

附件：1.重庆市高层建筑可燃雨棚、突出外墙防护网整治联系回执表

2.重庆市高层建筑可燃雨棚、突出外墙防护网整治情况统计表

附件1

重庆市高层建筑可燃雨棚、突出外墙防护网整治联系回执表

区县名称（印章）填表时间：

| 类别 | 姓名 | 单位及职务 | 手机号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府分管领导 |  |  |  |  |
| 牵头部门负责人 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市高层建筑可燃雨棚、突出外墙防护网整治情况统计表 |
| 区县名称（印章） |
| 可燃雨棚 | 突出外墙防护网 |
| 楼栋总数（栋） | 总户数（户） | 本月完成户数（户） | 累计完成户数（户） | 整改率 （%） | 楼栋总数（栋） | 总户数（户） | 本月完成户数（户） | 累计完成户数（户） | 整改率（%） |
| 填表人： |  | 联系电话： |  |  | 填表时间： |  |  |  |