镇江市建筑工程监理专项整治工作方案

为督促监理企业和监理从业人员切实履行法定职责，规范我市建筑工程监理市场秩序，落实监理企业在工程质量、安全生产和文明施工管理中的监理责任，促进监理行业健康有序发展，根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《住房城乡建设部关于开展工程质量安全提升行动试点工作的通知》《江苏省监理实施细则》《建设工程监理规范》及《江苏省工程质量安全提升行动实施方案》等法律法规和相关规定，结合我市实际，制定本工作方案。

### 一、工作目标

通过专项整治，发现和解决工程监理行业存在的突出问题，严厉查处和打击工程监理领域违法违规行为，建立健全工程监理企业及从业人员的信用评价体系和惩戒机制，强化责任意识、诚信意识和自律意识，完善工程质量安全管理制度，落实监理企业监理责任，规范建筑工程监理行为，提高工程项目质量安全管理水平。

### 二、整治内容

- 监理机构人员配备情况

重点检查监理企业是否按监理合同约定和《江苏省建设工程项目监理机构主要管理人员配备标准》（〔2017〕第35号）要求在施工现场设立项目监理机构：总监理工程师（总监代表）、专业监理工程师、监理员，并派驻相应的监理人员；监理人员实际到岗情况；监理人员的执业资格证书以及相关证书是否齐全有效；人员变更是否办理了相关手续；是否落实现场监理人员“实名制”，即进入施工现场的监理人员应按要求纳入建筑用工实名制管理系统进行考勤管理。

（二）项目监理机构及监理人员履职情况

质量控制方面：组织图纸会审、施工组织设计方案审查、工程分包审查工作情况，危险性较大工程（深基坑、高支模、起重机械等）专项施工方案审查工作情况；进场原材料验收、见证抽检、隐蔽验收、分部分项检验批验收工作情况；竣工验收前及时组织专业监理工程师进行竣工预验收，并向建设单位提交监理评估报告情况；对关键部位和关键工序施工过程有效开展巡查、旁站、平行检查，发现问题并及时、有效处理情况；对质量隐患处理情况。

安全控制方面：施工安全管理方案和专项监理实施细则的编制情况；施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案的审批情况，特别是超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案审批情况；建筑构配件、设备的进场验收审查情况；起重机械设备的核查情况；监理日志中的施工安全管理记录填写情况；发现事故隐患及时报告情况；施工现场安全生产状况以及专项施工方案实施情况，特别是危大工程施工实施巡视检查情况；施工单位安全防护、安全文明施工措施费用审查情况，特别是扬尘专项治理费用审查情况；施工单位项目经理和专职安全生产管理人员安全合格证书、特种作业人员操作证，分包单位的资质证书、安全生产许可证的审查情况；危大工程安全管理档案建立情况；施工单位工程项目安全生产管理制度、安全生产管理机构建立的检查情况。

- 项目监理机构监理资料管理及工作条件情况

监理规划、监理细则、旁站方案、监理月报、监理急报、监理日志、旁站记录、会议纪要、监理通知及其回复、监理工作总结等资料是否规范、完善；监理报告制度的执行情况；是否配备必要的规范、检测设备、工具等情况。

- 监理企业的市场行为和对项目监理机构、监理人员的监督管理情况

监理企业责任及义务的履行情况；监理企业动态监管情况；外地进镇监理企业管理情况；持证上岗和人员变更制度的执行情况；低价恶意竞争是否得到遏制；违法违规行为举报制度的建立是否完善；监理业务挂靠和出卖资质行为的查处情况。

### 三、工作步骤

（一）动员部署阶段（2022年3月）

印发专项整治工作方案，将专项整治工作要求通知到所有在建项目参建各方，要求监理单位根据工作方案要求整理监理资料，开展自查自纠。

- 自查自纠阶段（2022年4月）

在建项目监理单位按照《镇江市建筑工程监理专项整治检查表》逐项开展自查自纠，发现问题后立即整改并向属地建设行政主管部门监管机构报送检查整改情况（具体见附件1）。

- 专项检查阶段（2022年5月-2022年11月）

在项目监理单位自查的基础上，项目属地建设行政主管部门组织开展专项检查，针对检查中发现的各类违法违规行为，要依法依规对监理单位、从业人员进行处理。

- 总结提高阶段（2022年12月）

各地建设行政主管部门要对专项整治行动情况进行全面总结，检查评估专项整治行动的实际效果，总结经验，查找不足，完善管理制度，巩固整治成果，建立长效工作机制。

### 工作要求

（一）加强组织领导

各地住建部门、市质监站、市建管处（安监站）要加强领导，建立建筑市场、质量安全监督机构联动机制，形成工作合力，精心组织、深入动员、有序推进。监理单位要高度重视，组织、指导项目监理机构自查自纠，推动建设学习型监理企业，创建示范监理项目，各有关参建单位应支持、配合监理单位开展专项整治工作。

（二）强化监督检查

各监管机构以“双随机、一公开”日常巡查和专项检查相结合方式，加大对监理企业及其项目监理机构监督检查力度。监督检查过程中发现监理企业存在未按要求履行对项目监理机构管理职责，或其项目监理机构存在履职不到位等问题的，要立即责令限期整改，情节严重的采取通报、扣减信用分等处理措施；涉嫌违法行为的，移交执法机构调查处理，并列入重点监管对象。

（三）建立长效机制

通过本次专项整治，着力解决当前监理行业存在的突出问题，同时了解监理企业遇到的困难，听取监理企业工作建议和意见，不断改进监管方式，建立长效管理机制，形成有利于监理行业健康发展的政策环境，推动我市监理行业高质量发展。

附件：

1.镇江市建筑工程监理专项整治自查自纠报告

2.备检项目资料清单

3.镇江市建设工程监理专项治理检查表（质量监理部分）

4.镇江市建设工程监理专项治理检查表（安全监理部分）

5.江苏省房屋建筑工程项目监理机构主要管理人员配备标准

镇江市住房和城乡建设局

2022年3月15日

附件1

镇江市建筑工程监理专项整治自查自纠报告

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目名称 |  |
| 项目地点 |  |
| 建设单位 |  | 施工单位 |  |
| 监理单位 |  | 总监姓名及联系方式 |  |
| 工程造价 | 万元 | 总建筑面积 | 万m2 |
| 二、自查自纠情况 |
| 自查要点 | 检查结果/存在问题 | 整改措施/整改结果 |
| 项目监理机构人员、设备的配备情况 | 1.监理企业是否按规定设立项目监理机构并派驻相应监理人员； |  |  |
|  | 2.监理人员是否到岗，人员变更手续是否符合相关规定； |  |  |
|  | 3.项目监理机构配备必要的办公设施、检测议器及标准规范。 |  |  |
| 项目监理机构及监理人员履 职情况 | 1.对施工组织设计及专项施工方案审核是否符合相关规定； |  |  |
|  | 2.对用于工程的材料、构配件、设备验收是否符合相关规定； |  |  |
|  | 3.对隐蔽工程、检验批、分项工程、分部工程验收是否符合相关规定； |  |  |
|  | 4.对关键部位、关键工序的施工质量旁站监理是否符合相关规定； |  |  |
|  | 5.监理日志、旁站记录等内容是否与工程实际相符； |  |  |
|  | 6.对发现的施工质量隐患是否及时要求整改； |  |  |
|  | 7．监理测量复核是否真实有效； |  |  |
|  | 8.监理报告制度是否实施到位； |  |  |
|  | 9．有无积极参与处理质量投诉； |  |  |
|  | 10.是否定期巡视检查危险性较大工程作业情况； |  |  |
|  | 11.施工单位施工机械和各种设施的安全许可验收手续是否复查； |  |  |
|  | 12.是否按要求审查施工企业资质和安全生产许可证、三类人员及特种作业人员取得考核合格证书和操作资格证书； |  |  |
|  | 13.发现安全事故隐患是否及时要求施工企业整改或者暂时停止施工的。施工单位拒不整改，是否履行报告义务 |  |  |
|  | 14.起重机械设备“一机一档”建立情况 |  |  |
|  | 15.危大工程是否建立安全管理档案。 |  |  |
|  | 16. 是否规定组织有关人员参加危险性较大分部分项工程安全验收 |  |  |
|  | 17.是否安全要求审查安全防护、安全文明施工措施费用特别是扬尘专项费用的。 |  |  |
| 其他需要报告的其他问题： 总监（签字）： 填表日期： 年 月 日 |
| 企业法人代表承诺书 本人郑重承诺，本公司填报的《镇江市建筑工程监理专项整治自查自纠报告》的内容是真实的，本人再此所作的承诺也是真实有效的。本人同意建设主管部门公开本企业的自查报告，接受社会监督。本人指导虚假的承诺与虚假资料属严重违法行为，此次提供的资料如有虚假，本单位愿接受建设主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处罚。 监理单位名称（公章）： 法定代表人（签名）： 年 月 日 |

附件2

备检项目资料清单

1.监理合同；

2.项目监理机构人员配置表；

3.总监理工程师任命书；

4.项目监理人员资格证书：身份证、职称证书、职业资格证；职业资格印章；

5.开工报审资料、开工令、停工令；项目监理规划；各专业监理实施细则；施工组织设计、施工方案审批表；监理旁站方案和旁站记录；测量及沉降观测复核记录，平行检验记录，实测实量记录，相关验收记录（隐蔽验收、检验批、分项、分部验收等），评估报告；分部工程评定表和验收报告、单位工程验收报告。

6.监理发文，包括监理工程师通知单、联系单、监理例会会议纪要等；

7.质量监理月报；监理日志，项目监理机构配备必要的办公设施、检测仪器及标准规范；

8.安全监理月报、监理日常安全检查记录、整改验收记录；

9. 危大工程监理安全管理档案（“一危大一档案”），包括危险性较大（超过一定规模）的分部分项工程清单、危大工程专家论证签到表、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专家论证报告、专家论证意见的修改情况等；专项施工方案文本材料；危大工程验收记录；下发给施工单位的监理文书、回复记录和复查记录；上级主管部门下发的各类整改文书、复查记录，监理单位回复记录；向建设单位和工程所在地区住房城乡建设主管部门报告记录（监理报告）。

10.起重机械设备核查记录（“一机一档”）。

11.施工单位安全防护、安全文明施工措施费用特别是扬尘专项费用审查记录。

要求：

1.上述材料涉及证书类，提供加盖公章的复印件，其余均需准备原件。

2.对不提供有关材料者，按有关规定处理。

附件3

镇江市建设工程监理专项治理检查表(质量监理部分)

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查重点 | 检查情况判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 扣分标准 | 得分 | 扣分原因 |
| 1 | 监理资料 | 项目监理规划 | 内容全面，审签齐全，按《监理规范》要求实施 | 不符合扣5分 |  |  |
|  |  |  | 有建筑节能监理内容 | 不符合扣2分 |  |  |
|  |  | 监理实施细则 | 内容有针对性，编制及时，审签齐全 | 不符合扣5分 |  |  |
|  |  | 监理日志 | 内容真实，记录全面，签署齐全，发现的问题有处理和闭合记录，应有安全巡查、隐患整改、复查情况记录；谁记录谁签名，总监或总监代表及时审阅和签字；每天及时记录 | 不符合扣5分 |  |  |
|  |  | 监理工程师通知单 | 按规定及时发送，有回复和整改复查 | 不符合扣3分 |  |  |
|  |  | 监理月报 | 编写内容全面、及时、签署齐全 | 不符合扣5分 |  |  |
|  |  | 监理评估报告 | 编写内容全面、及时、签署齐全 | 不符合扣5分 |  |  |
|  |  | 监理报告制度 | 内容是否齐全、是否按期向行政主管部门报告 | 不符合扣3分 |  |  |
|  |  | 项目监理机构配备必要的办公设施、检测议器及标准规范。 | 是否按照合同要求配备办公设备和检测仪器，是否配备相关标准规范。 | 不符合扣2分 |  |  |
| 2 | 监理质量过程控制 | 对总承包单位质保体系检查 | 质保体系检查有记录 | 不符合扣5分 |  |  |
|  |  | 对分包单位资质、人员审核 | 审核有资料 | 不符合扣5分 |  |  |
|  |  | 对施工组织设计和施工方案的审核 | 审核施工单位自审手续，监理有针对性意见，审核签署齐全 | 不符合扣5分 |  |  |
|  |  | 测量及沉降观测 | 复核及时，有复核记录 | 不符合扣2分 |  |  |
|  |  | 进场原材料控制 | 查质保书备案证明资料，按规定见证取样，台帐和各类报审资料齐全，签署齐全 | 不符合扣5分 |  |  |
|  |  | 隐蔽工程验收，检验批、分项、分部工程验收 | 验收图纸通过施工图审查合格，验收内容齐全，审核签署齐全 | 不符合扣5分 |  |  |
|  |  | 监理旁站情况 | 有旁站细则，有旁站记录，记录，数据真实、有效 | 不符合扣5分 |  |  |
|  |  | 监理实测实量情况 | 有关分项工程项目有实测记录 | 不符合扣3分 |  |  |
|  |  | 质量通病防治 | 是否制定质量通病防治方案并现场实施 | 不符合扣5分 |  |  |
|  |  | 现场实物质量，是否有违反强制性标准的情况 | 现场工程实物质量，有无违反强制性标准等质量隐患，监理是否指出并发通知单 | 不符合扣10分 |  |  |
|  |  | 签发质量问题通知单，复查质量问题整改结果 | 发现施工不当，造成工程质量不合格的，是否及时签发监理通知单。整改完毕后，是否进行复查。 | 不符合扣5分 |  |  |
| 3 | 质量投诉处理参与度 | 是否积极参与处理质量投诉处理 | 施工过程中及交付后投诉，监理是否积极参与处理并留有相关记录 | 不符合扣10分 |  |  |
| 检查项目合计得分 |  |
| 检查人 |  | 检查组长 |  |
| 被检查人签字： |

注：1.总分100分；2.总计得分低于80分予以全面整改；3.总计得分低于60分予以停工并全市通报。

检查人：

检查日期：   年    月    日

附件4

镇江市建设工程监理专项治理检查表(安全监理部分)

| 工程名称 |  | 建设单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 监理单位 |  | 项目总监 |  |
| 检查项目 | 扣分标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得分数 |
| 监理单位安全责任落实情况 | 1、未按照监理规范要求，编制含有安全监理内容的监理规划和监理实施细则扣20分； 2、项目总监未按规定审查施工组织设计中的安全技术措施并签字的扣20分； 3、项目总监或专业安全监理工程师数量配置不符合规定、未持证上岗或未在岗履职的，扣10分； 4、项目总监按规定对危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案审核签字的扣20分； 5、未按规定审核施工单位资质、安全生产许可证、“三类人员”和特种作业人员资格证书并有记录的每一处扣10分； 6、未对专项方案实施情况进行现场监理的扣20分； 7、未按规定组织有关人员参加危险性较大分部分项工程安全验收扣20分； 8、对于发现的隐患未按照要求督促施工单位整改到位并有相应的记录的扣20分； 9、未建立危大工程安全管理档案或起重机械“一机一档”的，扣10分； 10、未审查施工单位安全文明措施费用特别是扬尘专项治理费用的，扣10分。 | 100 |  |  |
| 检查项目合 计 |  | 100 |  |  |
| 检查人 |  | 检查组长 |  |

注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.总计得分低于60分予以通报。

附件5